Montevideo, 26 de abril de 2013

**GO! IMPORT**  
Sr. xxx

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo solicitado, presentamos a su consideración esta cotización de honorarios por el diseño y desarrollo del sitio web para **GO! IMPORT**.

**Propuesta de servicio**

Para cumplir el objetivo planteado desarrollamos un proyecto con una duración estimada, alcance y metodología que se detallan en este documento.

**Honorarios**

Los honorarios profesionales por la realización de este proyecto ascienden a:

* Diseño y Desarrollo $ 20.000 (Pesos Uruguayos veinte mil) más el correspondiente Impuesto de Valor Agregado.

Dicho presupuesto se incrementará en un 25% por cada idioma extra.

**Condiciones de pago**

* 50% aceptado el presupuesto
* 50% al momento de entrega definitiva

**Tiempo de desarrollo**

* 20 días hábiles

Este presupuesto está basado en el alcance descrito en este documento. En caso de variar las condiciones acordadas se procederá a realizar el ajuste de honorarios correspondiente.

Agradecemos la oportunidad para ofrecer nuestros servicios quedando a su disposición para aclarar o ampliar cualquier aspecto que estimen conveniente.

Saluda atentamente

Emiliano Ibarra  
KRAKEN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se desarrollará el diseño general del sitio web, manteniendo los lineamientos estéticos corporativos definidos. Se trabajará en conjunto con el cliente a efectos de asesorar en el óptimo despliegue y estructura de la información para reflejar las necesidades de comunicación existentes.

KRAKEN propone la estructura y boceto estético. La versión final será seleccionada luego de que todos los ajustes y cambios acordados con **GO! IMPORT** sean aplicados.

Una vez aprobada la estética y estructura de navegación definitivas, se realizará el desarrollo en tecnologías (XHTML/CSS/PHP).

Todos los contenidos, fotografías, imágenes y logos para la realización del trabajo deberán ser proporcionados por **GO! IMPORT** en formato digital (textos en .doc y fotografías en .jpg), no siendo responsable KRAKEN por la calidad y los derechos de autor de las mismas. En caso que el cliente desee que KRAKEN proporcione las imágenes o realice algún procesamiento de las mismas, con gusto elaboraremos un presupuesto por la realización de las mencionadas tareas.

Destacamos nuestra política de desarrollar en XHTML, con código validado según recomendaciones de la W3C, organismo regulador de los estándares para los desarrollos en Internet, la cual asegura compatibilidad con navegadores y nuevas tecnologías de acceso a Internet.

Nuestros diseños se basan 100% en hojas de estilo (CSS), entre otras ventajas de esta tecnología destacamos:

* Simplicidad de implementación técnica e integración con otros sistemas.
* Optimización de los pesos y tiempos de descarga de las páginas del sitio.

La aplicación de estas técnicas provee una óptima accesibilidad, permitiendo que accedan a la información públicos con los más variados equipos informáticos, además de estar óptimamente estructurados para mejorar su indexado por motores de búsqueda.

Los desarrollos son cuidadosamente probados en diversos navegadores y sistemas operativos para asegurar consistencia y lograr resultados uniformes para la mayor cantidad de usuarios.

Se estiman 20 (veinte) días hábiles para cumplir con el desarrollo del sitio web, los cuales se computarán posteriormente a la aprobación de los bocetos, definición de la estructura de navegación final y la entrega por parte del cliente de todos los contenidos correspondientes.

Los perfiles profesionales propuestos para la planificación, ejecución, control y testing del proyecto aquí cotizado son: Diseñador gráfico, Diseñador web (XHTML/CSS) y Programador web (MySQL/PHP).

Se entregara sitio web instalado en ambiente de producción.

**ETAPAS MACRO DE PROYECTOS**

1. Entrega del contenido y estructura del proyecto web.

2. Definición de estructura, navegación y adaptación final de contenidos.

Sugerencias de estructura y lógica de navegación basadas en los contenidos. Adaptación final de los mismos a la estructura de sitio aprobada. Se evalúan conceptos de usabilidad, navegabilidad y accesibilidad.

3. Aprobación definitiva del Cliente sobre la estructura, y navegación del proyecto web.

4. Diseño de boceto estético

5. Aprobación del Cliente sobre la propuesta estética del sitio web.

6. Realización de tareas de diseño, desarrollo y armado.

7. Testing (Pruebas integrales de funcionamiento, detección de errores y mejoras).

8. Puesta en producción.

ANEXO

**I. Requerimientos**

Previamente a la realización de los bocetos necesarios, KRAKEN deberá haber recibido la información básica del Cliente (idea de diseño, contenidos y estructura finales aprobadas).

Entrega en tiempo y forma de información adicional solicitada por KRAKEN y que pudiera ser necesaria para el avance de los trabajos contratados.

Confirmación electrónica avalando la conformidad con bocetos y avances parciales entregados por KRAKEN a efectos de continuar con el desarrollo de los trabajos comprometidos.

KRAKEN requerirá el acceso a un servidor de prueba con iguales características al ambiente de producción definitivo. En el caso de no acceder, KRAKEN no podrá asegurar que la solución web instalada en el ambiente final de producción funcione correctamente, no haciéndose responsable por los costos que las adaptaciones necesarias puedan generen.

**II. Responsabilidades**

a. Sobre la gestión general del proyecto

* En el caso de que el proyecto se vea demorado por responsabilidad del Cliente, KRAKEN no se verá comprometido a retomar dicho proyecto de forma inmediata. A efectos de otorgarle tranquilidad y seguridad de cumplimiento al Cliente, se propondrá una nueva reunión de coordinación en la cual se acordará entre ambas partes las nuevas fechas y plazos de compromiso para la continuidad del proyecto.
* KRAKEN se compromete a cumplir en tiempo y forma los plazos acordados, en el caso de que estos tiempos no se pudieran cumplir, KRAKEN deberá informar con la debida antelación (5 días hábiles) al Cliente por vía escrita alegando los motivos y las nuevas fechas propuestas, teniendo el Cliente la posibilidad de aceptar dicha prórroga o no. De la misma manera, si es el Cliente quien sufra el retraso, deberá notificar a KRAKEN con la debida antelación (5 días hábiles) y por vía escrita, la nueva fecha propuesta para la consecución del proyecto.
* En aquellos casos en los que el proyecto se detuviera por responsabilidad del Cliente, y el período de tiempo de inactividad superase los 90 días corridos, KRAKEN podrá reajustar el precio final de los trabajos pendientes y/o solicitar el pago del saldo final.
* A efectos de documentar la culminación y aceptación del proyecto en cuestión, el cliente comunicará en la conformidad final, mediante las vías de comunicación previamente definidas.

b. Sobre el material electrónico (web)

* KRAKEN no se responsabilizará por errores de contenido (ortográficos, de tipeo o de otro tipo). Dentro del proceso de trabajo propuesto existen niveles de revisión y aprobación final por parte del Cliente los cuales deberán cumplirse antes de proceder con la confirmación del desarrollo y producción final.
* KRAKEN no se responsabilizará por los tiempos de entrega de la solución final, en todos aquellos casos en el que se necesite de terceros a efectos de terminar el producto. Aplica este ítem a programación, diseño, o cualquier otro servicio que el Cliente contrate directamente a un tercero.
* KRAKEN no se responsabilizará por los costos asociados en los que se pudiera incurrir en el caso de que el Cliente, aún aprobando una etapa del proyecto, defina realizar cambios que correspondan a una etapa anterior ya finalizada y aprobada, lo cual implique retrocesos en el proyecto global. Los costos asociados se cotizarán como extras al proyecto en cuestión.

c. Garantía

* Luego de finalizados los procedimientos formales y testeo e instalado la solución en ambiente de producción, se proponen 60 días corridos para el reporte de errores que sean responsabilidad de KRAKEN.

**IV. Autorizaciones y derechos**

* KRAKEN se reserva el derecho de incluir muestras del trabajo en cualquier material promocional propio donde lo considere conveniente.
* El Cliente tiene derecho a alterar el desarrollo entregado. En ese caso, KRAKEN no se responsabiliza por incoherencias estéticas, mal funcionamiento o cualquier otro problema generado.

ANEXO 1

Estructura planteada para el sitio web **GO! IMPORT**

**INICIO**

* Divisiones de la empresa
* Adelanto de las últimas novedades
* Banners con promociones

**SOBRE NOSOTROS**

* QUIÉNES SOMOS
* RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
* POLÍTICA DE CALIDAD

**LUBRICANTES**

* PRODUCTOS (\*Seccione dinámica)
  + Categorías
    - Subcategorías
      * Producto
* TABLA DE EQUIVALENCIAS (\*Seccione dinámica)
  + Categorías
    - Equivalencia
* TABLA DE APLICACIONES (\*Seccione dinámica)
  + Categoría
    - Subcategorías
      * Aplicación
* SERVICIO TÉCNICO
  + Texto
* DISTRIBUIDORES
  + Listado
  + Por mapa
* CONSULTA / PRESUPUESTO
  + Formulario de consulta\*

**LUBRICANTES ESPECIALES**

* BECHEM
  + Texto, links externos
* CPI
  + Texto
* PRODUCTOS
  + Texto, links externos

**MATERIAS PRIMAS**

* PRODUCTOS
  + Listado de producto con texto y foto (opción más información)
* CONSULTA / PRESUPUESTO
  + Formulario de consulta\*

**BATERÍAS**

* LÍNEA WILLARD (\*Seccione dinámica)
  + Categorías
    - Líneas
    - Tabla de aplicaciones
      * Categorías
        + Subcategorías

Aplicación

* PREGUNTAS FRECUENTES
  + Listado de preguntas y respuestas
* SERVICIO TÉCNICO
  + Texto y foto
* PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECUPERACIÓN DE BATERÍAS
  + Texto y foto
* CONSULTA / PRESUPUESTO
  + Formulario de consulta\*

**MOLIENDA**

* Texto y fotos

**NOTICIAS** (\*Seccione dinámica)

* Categorías
  + Novedad (Título / Fecha / Descripción / Fotos / Video / Archivo adjunto)

**CONTACTO**

* Formulario de contacto\*

**Notas:**

\* Seccione dinámica: se podrá modificar a través de un administrador web.

\* Todos los contactos generados por los formularios del sitio quedas guardados en la base de datos.